|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? He logrado cumplir la mayor parte de las actividades planificadas dentro de los tiempos definidos: el backend (registro de personas, verificación de identidad y control de acceso) ya está desarrollado y probado de extremo a extremo, y la aplicación móvil está construida y en etapa de ajustes finales. Lo que más ha facilitado el avance es haber podido probar el backend de forma aislada, mediante la documentación interactiva de la API, antes de integrarlo con la app móvil, lo que permitió detectar errores temprano. Lo que más ha dificultado el desarrollo han sido incompatibilidades entre versiones de librerías de la aplicación móvil (KivyMD 2.0 introdujo cambios importantes en su API respecto a la versión usada originalmente) y un problema específico con la apertura de la cámara en Windows dentro de Kivy, que me ha tomado más tiempo del planificado resolver.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Las dificultades técnicas las he enfrentado revisando la documentación oficial de las librerías y, cuando los mensajes de error no eran suficientes, directamente el código fuente de Kivy, aplicando los ajustes necesarios de forma incremental y probando después de cada cambio. Para lo que aún no está completamente resuelto, en particular el acceso a la cámara en la app móvil, planeo seguir aislando el problema con pruebas simples fuera de Kivy para confirmar que el hardware y los permisos funcionan correctamente, y así descartar causas antes de seguir ajustando el código.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo de forma positiva: logré construir un backend funcional y completo, y una aplicación móvil que ya implementa las pantallas principales del flujo (registro, listado de personas, verificación e historial). Destaco haber podido diagnosticar y resolver varios errores técnicos de forma metodológica, revisando incluso código fuente de las librerías cuando fue necesario. Como aspecto a mejorar, creo que podría haber dedicado más tiempo al inicio a verificar la compatibilidad de versiones de las librerías antes de empezar a programar, lo que me habría ahorrado parte del tiempo que terminé usando en depurar errores relacionados con cambios de API.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me queda la inquietud de si el problema de acceso a la cámara en la aplicación móvil es algo específico de mi equipo (drivers, backend de captura de video de Windows) o algo que podría replicarse en otros computadores al momento de la demostración. Me gustaría preguntarle a mi docente si existe alguna recomendación o configuración estándar que se use en la escuela para evitar este tipo de problemas con la cámara en aplicaciones Kivy en Windows, y si hay alguna alternativa recomendada en caso de que el problema persista el día de la presentación.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No aplica: el Proyecto APT lo estoy desarrollando de forma individual, por lo que no hay actividades que redistribuir ni nuevas tareas que asignar a otros integrantes.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? No aplica de la misma forma que en un trabajo grupal, ya que el proyecto es individual. Como equivalente, evalúo positivamente mi organización personal del trabajo: destaco haber mantenido un desarrollo incremental (primero el backend, luego la app móvil), lo que permitió ir validando cada parte antes de avanzar a la siguiente. Como aspecto a mejorar, planificar con más margen de tiempo para imprevistos técnicos, como los problemas de compatibilidad de librerías que surgieron durante el desarrollo.